Красночикойский муниципальный округ Забайкальского края
 АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОЧИКОЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  «02» сентября 2026 год	       	                                № 800


[bookmark: _GoBack]      Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории  Красночикойского муниципального округа на 2026-2029 годы»


В соответствии со  ст. 9, 15 Федерального закона от 21.07.1997  № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», ст. 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца  опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» на основании ст. 26 Устава Красночикойского муниципального округа, в целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций на территории населенных пунктов Красночикойского муниципального округа,  администрация Красночикойского муниципального округа постановляет:

        1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение    безопасности гидротехнических сооружений на территории Красночикойского муниципального округа на 2026-2029 годы» (приложение № 1).
        2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района «Красночикойский район» от 22.08.2025 г. № 569 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории муниципального района «Красночикойский район» на 2026-2027 годы».
3. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) на официальном сайте администрации Красночикойского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://chikoy75.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по организации мероприятий ГО ЧС и МП администрации Красночикойского муниципального округа М.С. Днепровского
         

И.О. главы Красночикойского
муниципального округа                                                               Н.П. Конюков


Приложение № 1





















МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории  Красночикойского муниципального округа на 2026-2029 годы»














 с. Красный Чикой 
 2026 г.

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории  Красночикойского муниципального округа на 2026-2029 годы»

	Наименование муниципальной Программы
	 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории  Красночикойского муниципального округа на 2026-2029 годы» (далее – Программа)

	Основание для разработки Программы
	  Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
  Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 117 –ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»

	Дата утверждения 
	Постановление администрации Красночикойского муниципального округа № _____ от «__»____ 2026 г.

	Заказчик Программы
	Администрация  Красночикойского муниципального  округа

	Программа включена в перечень муниципальных программ, утвержденный нормативно-правовым документом
	Постановление администрации муниципального района «Красночикойский район» № 117 от 17 февраля 2026 года

	Разработчики Программы
	Отдел по организации мероприятий ГО ЧС и МП администрации Красночикойского муниципального округа

	Соучастники Программы
	Отдел по развитию инфраструктуры администрации Красночикойского муниципального округа


	Сроки (этапы) реализации программы (подпрограмм)
	Программа реализуется в один этап: с 2026 по 2029 годы

	Приоритеты Программы
	Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия от природных явлений

	
Цель Программы
	
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах  Красночикойского муниципального округа

	Основные задачи Программы
	1. Повышение эксплуатационной надёжности гидротехнических сооружений путём их приведения к безопасному техническому состоянию.
2. Изготовление и ведение документации по эксплуатации и безопасности гидротехнических сооружений (далее – ГТС), находящихся в собственности Красночикойского муниципального  округа

	Объёмы финансирования Программы
	Всего:
  2026 год – 9231,14 тыс. руб.
  2027 год – 48,40 тыс. руб.
  2028 год – 0,00 тыс. руб.
  2029 год – 0,00 тыс. руб.

	По источникам финансирования
	2026 г
	2027-2029 г
	Приложение

	Всего (тыс. руб.):
	9231,10
	48,40
	

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	

	Краевой бюджет
	9002,83
	0,00
	

	Местный бюджет
	228,27
	
48,40
	

	Ожидаемые конечные результаты Программы
	1. Наличие отремонтированного (реконструированного), обеспечивающего необходимый уровень безопасности, гидротехнического сооружения на территории  Красночикойского муниципального округа для обеспечения защищённости населённых пунктов от подтопления паводковыми водами.
2. Наличие комплекта документации по безопасности и эксплуатации ГТС, соответствующих действующему законодательству.

	Система организации управления и контроля за исполнением программы
	Заместитель главы Красночикойского муниципального округа осуществляет контроль за ходом выполнения программы.


	Информационный ресурс на котором размещен проект Программы
	
Официальный сайт администрации Красночикойского муниципального округа  https://chikoy.75.ru/




Раздел 1. «Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программным методом».

Реализация муниципальной программы «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории  Красночикойского муниципального округа на 2026-2027 годы» соответствует задаче муниципальной программы «Совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территорий в Красночикойском муниципальном округе от чрезвычайных ситуаций на 2026-2028 гг.» (утверждена постановлением № 836 от 22.12.2025 года) по повышению эффективности защищенности от негативного воздействия паводковых вод, необходимости заблаговременного проведения комплекса мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на береговых линиях реки Чикой в Красночикойском муниципальном округе. 

Негативное воздействие вод.

По территории  Красночикойского муниципального округа  протекает р. Чикой. Одним из самых опасных природных явлений и процессов является половодье, прохождение которого периодически носит разрушающий характер.
Таблица 1. Гидротехнические сооружения, расположены на территории Красночикойского муниципального округа, внесенные в ЕГРН 

	№
п/п
	Место нахождения ГТС
	Название объекта
	Протяженность, (км), площадь (кв.м)

	1
	с. Архангельское
	Инженерное сооружение защиты с. Архангельское от паводковых вод реки Чикой
	0,414 км

	2
	с. Урлук
	Гидротехническое сооружение - водохранилище
	87737 кв.м

	3
	с. Красный Чикой
	Дамба для защиты с. Красный Чикой от подтопления паводковыми водами 
	2,464 км

	4
	с. Красный Чикой 
	Единое ГТС: шлюз на ключе Мельничный (ул. Ключевская), шлюз на ключе Мельничный (ул. Мельничная), искусственный водоем с прилегающим к нему земельным участком (шириной 5 м) на ул. Ключевская
	Не установлена





Разработка Программы связана с необходимостью обеспечить:
-	безопасность населения населенных пунктов Красночикойского муниципального округа, защиту населения и территории в целом от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и смягчения последствий от них;
-	прозрачность распределения средств местного и краевого бюджетов, для решения поставленной задачи Программы.


Раздел 2. «Основные цели и задачи Программы»

Целью Программы является защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах населенных пунктов  Красночикойского муниципального округа.
Для достижения цели программы необходимо решение следующих задач:
1. Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, путем их приведения к безопасному техническому состоянию.
2. Изготовление и ведение документации по эксплуатации и безопасности ГТС, находящихся в собственности Красночикойского муниципального округа.

Раздел 3. «Сроки (этапы) реализации Программы».

Программа реализуется в один этап: с 2026 по 2029 годы.
Раздел 4. «Система программных мероприятий»

Перечень программных мероприятий, с указанием сроков реализации, источников финансирования, ответственных исполнителей, приведен в приложении к настоящей Программе.

           Раздел 4.1. Бюджетное обеспечение Программы

          Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного и краевого бюджета. Общий объем финансирования программы на 2026 год составляет 9231,10 тыс. руб., в том числе за счет средств районного (местного) бюджета 228,27 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета 9002,8 тыс. руб. Общий объем финансирования программы на 2027 год составляет 48,40 тыс. руб., в том числе за счет средств районного (местного) бюджета 48,40 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета 0,00 тыс. руб.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета Красночикойского муниципального округа, исходя из его возможностей и выделении средств из краевого бюджета. 
Раздел 5. «Механизм реализации Программы».

Механизм реализации программы предусматривает осуществление программных мероприятий с использованием существующей схемы отраслевого управления, дополненной системой мониторинга и оценки достигнутых промежуточных и итоговых результатов.
Денежные средства предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета, кассовым планом и в пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных соответствующему главному распорядителю бюджетных средств.
Координацию мероприятий, направленных на реализацию Программы, и контроль за ходом реализации Программы осуществляют структурные подразделения администрации Красночикойского муниципального округа.
На основании предварительных результатов выполнения Программы отдел по организации мероприятий ГО ЧС и МП  администрации  Красночикойского муниципального округа уточняет промежуточные сроки реализации мероприятий Программы, комитет по финансам Красночикойского муниципального округа - объемы их финансирования.
При текущем управлении Программой структурные подразделения выполняют следующие задачи:
-	осуществляют мониторинг выполнения показателей Программы;
-	обеспечивают согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий, целевому и эффективному использованию средств;
-	осуществляют взаимодействие с ответственными лицами за выполнение мероприятий, запрашивают и получают от них информацию о ходе выполнения программных мероприятий;
комитет по финансам Красночикойского муниципального округа организует:
-	подготовку предложений по корректировке Программы на соответствующий финансовый год в части объемов финансирования и предлагаемых к реализации мероприятий;
-	мониторинг выполнения мероприятий Программы;
-	формирование выписки из бюджета на финансирование мероприятий Программы из краевого бюджета.
Оценка хода реализации Программы производится ежеквартально, в течение месяца, следующего за отчетным периодом, и по итогам очередного финансового года, в течение первого квартала года, следующего за отчетным.
Отдел по организации мероприятий ГО ЧС и МП  администрации  Красночикойского муниципального округа на основании предоставленных отчетов исполнителей анализирует ход выполнения мероприятий, готовит ежегодный отчет о ходе выполнения Программы и вносит предложения по совершенствованию механизма реализации Программы.

Раздел 6. «Система показателей реализации программы, отражающих ожидаемый социально-экономический эффект от реализации Программы»
	В целях контроля исполнения мероприятий Программы используются следующие целевые показатели (индикаторы):
Таблица 2. Показатели результата выполнения задач Программы

	№ задачи
	Наименование основных задач
	Показатели результата реализации Программы

	1
	Повышение эксплуатационной надежности гидротехнического сооружения в Красночикойском муниципальном округе (с. Архангельское), путем его текущего ремонта и приведения к безопасному техническому состоянию
	
Протяженность отремонтированных гидротехнических сооружений, метр 
Кол-во гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние в результате проведения текущего ремонта, единиц

	2
	Изготовление и ведение документации по эксплуатации и безопасности ГТС, находящихся в собственности  Красночикойского  муниципального округа
	
Кол-во гидротехнических сооружений, на которые разработаны декларации безопасности



[bookmark: bookmark17][bookmark: bookmark16]                  Раздел 7. «Описание рисков реализации Программы»

При реализации муниципальной программы могут возникнуть следующие группы рисков:
Таблица 3. Риски реализации программы
	№
	Негативный фактор
	Способы минимизации рисков

	1.
	Изменение действующего законодательства в сфере реализации Программы
	Проведение регулярного мониторинга изменений в действующем законодательстве, внесение изменений в Программу.

	2.
	Недостаточное финансирование мероприятий Программы
	Определение приоритетов для первоочередного финансирования.

	3.
	Несоответствие достигнутых показателей эффективности реализации Программы
	Проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий Программы;
Анализ причин отклонения достигнутых показателе от запланированных;
Разработка и реализация мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий Программы.





Раздел 8 «Перечень ожидаемых результатов и целевых индикаторов
Программы» 
Целевые показатели утверждены на 2026 год, на последующие годы целевые показатели будут конкретизироваться ежегодно в соответствии с бюджетным финансированием мероприятий на очередной финансовый год.
Таблица 4. Целевые индикаторы
	№п/п
	Наименование показателя
	Ед.
изм.
	Значения показателей

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029

	1
	2
	3
	 4
	5
	6
	7

	Ожидаемый результат
	
	

	1
	Доля сельских населенных пунктов обеспеченных защитной дамбой 
	%
	85
	85
	

85
	

85

	2
	Доля населения обеспеченных защитной дамбой
	%
	85
	85
	
85
	
85

	Целевые индикаторы
	
	

	1
	Количество сельских населенных пунктов, которые будут защищены от подтопления паводковыми водами
	шт.
	1
	1
	


1

	


1

	2
	Количество населения, которые будут защищены от подтопления паводковыми водами
	чел.
	521
	521
	


521
	


521

	3
	Протяженность отремонтированных гидротехнических сооружений
	м
	414
	414
	

414
	

414

	4
	Количество гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное состояние в результате проведения текущего ремонта  
	ед.
	1
	1
	
1
	
1

	5
	Количество гидротехнических сооружений, на которые разработаны декларации безопасности
	ед.
	1
	1
	


1
	


1



Приложение №1
 к муниципальной программе
«Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений
 на территории  Красночикойский муниципального округа
 в 2026-2029 годах»

Система программных мероприятий муниципальной программы 
«Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории  Красночикойский муниципального округа на 2026-2029 годах»

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Мероприятия
	Сроки 
реализации, 
	Объём и источники финансирования 
(тыс. руб.)
	Показатель оценки выполнения мероприятия

	
	
	
	
	Всего
	ФБ
	КБ 
	МБ 
	Другие 
	Наименование
	Значение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Задача 1. Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию

	1
	Всего: 

	
	2026-2029
	9279,50
	0,00
	9051,20
	228,30
	0,00
	
	

	2
	Инженерное сооружению для защиты                   с. Архангельское от паводковых вод
	Разработка правил эксплуатации инженерного сооружения защиты с. Архангельское от паводковых вод, декларации безопасности
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	Текущий ремонт инженерного сооружения защиты с. Архангельское от паводковых вод реки Чикой
	2026
	9231,10
	0,00
	9002,80
	228,30
	0,00
	
	

	   3
	Гидротехническое сооружение – водохранилище (с. Урлук)
	Разработка правил эксплуатации гидротехнического сооружения – водохранилище (с. Урлук), декларации безопасности
	2027
	48,40
	0,00
	0,00
	48,40
	0,00
	
	

	
	
	Текущий ремонт гидротехнического сооружения – водохранилище (с. Урлук)
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	   4
	Дамба для защиты с. Красный Чикой от подтопления паводковыми водами
	Разработка правил эксплуатации дамбы для защиты с. Красный Чикой от подтопления паводковыми водами  и декларации безопасности
	2028
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	Разработка правил эксплуатации ГТС  и декларации безопасности
	2029
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	   5
	Единое ГТС: шлюз на ключе Мельничный (ул. Ключевская), шлюз на ключе Мельничный (ул. Мельничная), искусственный водоем с прилегающим к нему земельным участком (шириной 5 м) на ул. Ключевская
	Регистрации ГТС
	2029
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	Разработка правил эксплуатации ГТС  и декларации безопасности
	2029
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	




