Красночикойский муниципальный округ Забайкальского края

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОЧИКОЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июня  2026 г.                                                                         № 509

с. Красный Чикой

Об утверждении муниципального краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красночикойского муниципального округа на 2026-2028 гг.

На основании ст. 168 Жилищного  кодекса Российской Федерации, законом Забайкальского края от 29.10.2013г. № 875-ЗЗК «О регулировании отдельных вопросов обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края», ст. 17 Федерального закона № 131- ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 26 Устава Красночикойского муниципального округа, администрация Красночикойского муниципального округа постановляет:

1.	Утвердить муниципальный краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красночикойского муниципального округа на 2026-2028 гг.

2. Признать утратившими силу:

- постановление администрации Красночикойского муниципального округа «О внесении изменений в муниципальный краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красночикойского муниципального округа на 2026-2028 гг.» от 25.05.2026 № 415;

- постановление администрации сельского поселения «Красночикойское» «Об утверждении муниципального краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения «Красночикойское» на 2026-2028гг» от 29.04.2026 № 101.

3.	Настоящее постановление официально опубликовать (обнародовать) на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://chikoy.75.ru.

4.	Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования (обнародования).

5.	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

главы Красночикойского

муниципального округа                                                               Н.П. Конюков

| Муниципальный краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красночикойского муниципального округа, на период 2026-2028 годов. Таблица 1. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории Красночикойского муниципального округа, в отношении которых на период 2026-2028 годов планируется проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. № п/п; Адрес МКД; Способ формирования фонда капитального ремонта; Год; Материал стен; Количество этажей; Количество подъездов; общая площадь МКД, всего; Площадь помещений МКД:; Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана; Стоимость капитального ремонта; Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД; Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД; Плановая дата завершения работ. ввода в эксплуатацию; завершение последнего капитального ремонта; всего:; в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан; всего:; в том числе:. за счет средств бюджета Российской Федерации; за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации; за счет средств местного бюджета; за счет средств собственников помещений в МКД; за счет взносов собственников помещений в МКД, уплачиваемых исходя из установленного минимального размера взноса; за счет взносов собственников помещений в МКД, уплачиваемых в размере, превышающем установленный минимальный размер взноса. кв.м; кв.м; кв.м; чел.; руб.; руб.; руб.; руб.; руб.; руб.; руб.; руб./кв.м; руб./кв.м. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22. 2026 год. Итого по Красночикойскому муниципальному округу:; Х; Х; Х; Х; Х; Х; 2077,59; 1839,52; 1707,52; 58; 9822479,79; 0,00; 0,00; 0,00; 9822479,79; 0,00; 0,00; Х; Х; Х. 1; с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 86А; общий счет регионального оператора; 1979; Кирпичные; 2; 2; 3; 988,89; 856,74; 856,74; 29; 8618599,98; 0,00; 0,00; 0,00; 8618599,98; 0,00; 0,00; 10059,7614; 10059,7614; 12.2026. 1; с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 86Б; общий счет регионального оператора; 1979; Кирпичные; 2; 2; 3; 1088,7; 982,78; 850,78; 29; 1203879,81; 0,00; 0,00; 0,00; 1203879,81; 0,00; 0,00; 1224,97386; 1224,97386; 12.2027. Таблица 2. Планируемые показатели выполнения Муниципального краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красночикойского муниципального округа, на период 2026-2028 годов. № п/п; Наименование МО; общая площадь МКД, всего; Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения плана; Количество МКД; Стоимость капитального ремонта. I квартал; II квартал; III квартал; IV квартал; Всего :; I квартал; II квартал; III квартал; IV квартал; Всего :. кв.м; чел.; ед.; ед.; ед.; ед.; ед.; руб.; руб.; руб.; руб.; руб.. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14. 2026 год. Итого по Красночикойскому муниципальному округу, в том числе:; 2 077,59; 58; 0; 0; 0; 1; 1; 0,00; 0,00; 0,00; 9 822 497,79; 9 822 479,79. 1; с. Красный Чикой; 988,89; 29; 0; 0; 0; 1; 1; 0,00; 0,00; 0,00; 8 618 599,98; 8 618 599,98. 2; с. Красный Чикой; 1088,7; 29; 0; 0; 0; 1; 1; 0,00; 0,00; 0,00; 1203897,81; 1203879,81. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Таблица 3. Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Красночикойского муниципального округа, в отношении которых на период 2026-2028 годов планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам работ по капитальному ремонту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виды, установленные нормативным правовым актом Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виды, установленные частью 3 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации |  |  |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | в том числе: |  |  |  |  | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений |  | Ремонт крыши | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | Ремонт фасада | Ремонт фундамента многоквартирного дома | услуги и (или) работы по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов |  |  | услуги и (или) работы по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия |  | услуги по осуществлению строительного контроля |  |  | услуги и (или) работы по переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю |  |  |  |  |
|  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения | горячего водоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  |  | руб. |  | руб. |  |  | руб. |  | руб. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  | 17 |  | 18 |  |  | 19 |  | 20 |  |  |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Красночикойского муниципальному округу: |  | 9 822 479,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1043 509,32 | 8 778 970,47 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| в том числе по с. Красный Чикой: |  | 9 822 479,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 043 509,32 | 8 778 970,47 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 1 | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 86 а | 8618599,98 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1043509,32 | 7 575 090,66 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 2 | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 86 б | 1203879,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1203879,81 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |