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Красночикойский муниципальный округ Забайкальского края
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОЧИКОЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 июня  2026 г.                                                                         № 509
с. Красный Чикой


 Об утверждении муниципального краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красночикойского муниципального округа на 2026-2028 гг.

На основании ст. 168 Жилищного  кодекса Российской Федерации, законом Забайкальского края от 29.10.2013г. № 875-ЗЗК «О регулировании отдельных вопросов обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края», ст. 17 Федерального закона № 131- ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 26 Устава Красночикойского муниципального округа, администрация Красночикойского муниципального округа постановляет: 

1.	Утвердить муниципальный краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красночикойского муниципального округа на 2026-2028 гг.
2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Красночикойского муниципального округа «О внесении изменений в муниципальный краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красночикойского муниципального округа на 2026-2028 гг.» от 25.05.2026 № 415;
- постановление администрации сельского поселения «Красночикойское» «Об утверждении муниципального краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения «Красночикойское» на 2026-2028гг» от 29.04.2026 № 101.
3.	Настоящее постановление официально опубликовать (обнародовать) на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://chikoy.75.ru.
4.	Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования (обнародования).
5.	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
   

Исполняющий обязанности
главы Красночикойского
муниципального округа                                                               Н.П. Конюков

    
		Муниципальный краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красночикойского муниципального округа, на период 2026-2028 годов  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Таблица 1. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории Красночикойского муниципального округа, в отношении которых на период 2026-2028 годов планируется проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах


	№ п/п
	Адрес МКД
	Способ формирования фонда капитального ремонта
	Год
	Материал стен
	Количество этажей
	Количество подъездов
	общая площадь МКД, всего
	Площадь помещений МКД:
	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана
	Стоимость капитального ремонта
	Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД
	Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД
	Плановая дата завершения работ

	
	
	
	ввода в эксплуатацию
	завершение последнего капитального ремонта
	
	
	
	
	всего:
	в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
	
	всего:
	в том числе:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	за счет средств бюджета Российской Федерации
	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
	за счет средств местного бюджета
	за счет средств собственников помещений в МКД
	за счет взносов собственников помещений в МКД, уплачиваемых исходя из установленного минимального размера взноса
	за счет взносов собственников помещений в МКД, уплачиваемых в  размере, превышающем установленный  минимальный размер взноса
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	кв.м
	кв.м
	кв.м
	чел.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб./кв.м
	руб./кв.м
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	 
	2026 год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по Красночикойскому муниципальному округу:
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	2077,59
	1839,52
	1707,52
	58
	9822479,79
	0,00
	0,00
	0,00
	9822479,79
	0,00
	0,00
	Х
	Х
	Х

	1
	с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 86А
	общий счет регионального оператора
	1979
	Кирпичные
	2
	2
	3
	988,89
	856,74
	856,74
	29
	8618599,98
	0,00
	0,00
	0,00
	8618599,98
	0,00
	0,00
	10059,7614
	10059,7614
	12.2026

	1
	с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 86Б
	общий счет регионального оператора
	1979
	Кирпичные
	2
	2
	3
	1088,7
	982,78
	850,78
	29
	1203879,81
	0,00
	0,00
	0,00
	1203879,81
	0,00
	0,00
	1224,97386
	1224,97386
	12.2027


















	Таблица 2. Планируемые показатели выполнения Муниципального краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красночикойского муниципального округа, на период 2026-2028 годов 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование МО
	общая
площадь
МКД, всего
	Количество
жителей,
зарегистрированных в МКД
на дату утверждения плана
	Количество МКД
	Стоимость капитального ремонта

	
	
	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	Всего :
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	Всего :

	
	
	кв.м
	чел.
	ед.
	ед.
	ед.
	ед.
	ед.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	 
	2026 год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по Красночикойскому муниципальному округу, в том числе:
	2 077,59
	58
	0
	0
	0
	1
	1
	0,00
	0,00
	0,00
	9 822 497,79
	9 822 479,79

	1
	с. Красный Чикой
	988,89
	29
	0
	0
	0
	1
	1
	0,00
	0,00
	0,00
	8 618 599,98
	8 618 599,98

	2
	с. Красный Чикой
	1088,7
	29
	0
	0
	0
	1
	1
	0,00
	0,00
	0,00
	1203897,81
	1203879,81











	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Таблица 3. Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Красночикойского муниципального округа, в отношении которых на период 2026-2028 годов планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам работ по капитальному ремонту 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Адрес МКД
	Стоимость капитального ремонта ВСЕГО
	Виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации
	Виды, установленные нормативным правовым актом Забайкальского края
	Виды, установленные частью 3 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации

	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения
	в том числе:
	Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений
	Ремонт крыши
	Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
	Ремонт фасада
	Ремонт фундамента многоквартирного дома
	услуги и (или) работы по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов
	услуги и (или) работы по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия
	услуги по осуществлению строительного контроля
	услуги и (или) работы по переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю
	

	
	
	
	
	электроснабжения
	 теплоснабжения
	горячего водоснабжения
	холодного водоснабжения
	водоотведения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	ед.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	2026 год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по Красночикойского муниципальному округу:
	9 822 479,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	1043 509,32
	8 778 970,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в том числе по с. Красный Чикой:
	9 822 479,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	1 043 509,32
	8 778 970,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1
	с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 86 а 
	8618599,98
	0,00
	0,00
	                              -     
	0,00
	                             -     
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1043509,32
	7 575 090,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 86 б 
	1203879,81
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1203879,81
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00



