  Красночикойский муниципальный округ Забайкальского края

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОЧИКОЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«17 » марта 2026 г.                                                                          № 210      
с. Красный Чикой
Об утверждении Муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красночикойского муниципального округа 
В соответствии с частями 3, 5 статьи 13 Закона Забайкальского края от 29 октября 2013 года № 875-ЗЗК «О регулировании отдельных вопросов обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края», в целях планирования и организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красночикойского муниципального округа, планирования предоставления государственной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств бюджета Забайкальского края, местного бюджета Красночикойского муниципального округа, на основании статьи 26 Устава Красночикойского муниципального округа, администрация Красночикойского муниципального округа постановляет:
1. Утвердить Муниципальную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красночикойского муниципального округа (прилагается) в новой редакции.
2. Муниципальную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения «Красночикойское», утвержденную постановлением №131 от 16.06.2014 года, считать утратившей силу.
3. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://chikoy75.ru.
Глава Красночикойского 

муниципального округа                                                                         Е.А.Гостев
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Красночикойского муниципального округа
№ 210 от 17 марта 2026 года  

Муниципальная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красночикойского муниципального округа
с. Красный Чикой
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Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы в сфере реализации Программы

В настоящее время техническое состояние  многоквартирных домов в Красночикойском муниципальном округе  не соответствует современным требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам жилищного фонда. Главная причина плохого состояния многоквартирного жилищного фонда - многолетнее отсутствие надлежащего технического обслуживания.

Актуальность принятия настоящей Программы обусловлена рядом социальных и экономических факторов. Социальные факторы связаны с низким качеством жилищных услуг и потенциальной аварийностью объектов жилищного фонда, экономические - с высокими эксплуатационными затратами на его содержание.

В связи с высокой социальной важностью задачи надлежащего содержания многоквартирных домов требуется обеспечение оптимизации процессов планирования капитального ремонта.

Реализация указанных принципов должна обеспечить проведение капитального ремонта жилищного фонда с учетом фактического технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов.

На территории Красночикойского муниципального округа  в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в 2010 году было отремонтировано 13 многоквартирных домов.

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет провести комплекс организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий для достижения поставленной цели, а также позволяет скоординировать деятельность всех участников процесса.

Раздел 2. Цель и задача Программы

Главным приоритетом является обеспечение безопасности и нормативного технического состояния конструктивных элементов и инженерных систем многоквартирных домов через приоритетное выполнение работ, предотвращающих аварийные ситуации, с учётом фактического износа объектов и социальной значимости домов.
Целью Программы является улучшение технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Красночикойского муниципального округа.
Для достижения указанной цели планируется выполнение мероприятий, направленных на решение следующей задачи:

эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красночикойского муниципального округа.
В результате реализации мероприятий Программы будут созданы безопасные и благоприятные условия проживания граждан во всех многоквартирных домах, расположенных на территории Красночикойского муниципального округа.
Раздел 3. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красночикойского муниципального округа.
Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красночикойского муниципального округа, включает в себя:

-ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло- водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

-утепление и ремонт фасада;
-ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения.
Раздел 4. Перечень программных мероприятий

Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Красночикойского муниципального округа, в отношении которых на период реализации Программы планируется проведение капитального ремонта общего имущества, приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.

Раздел 5. Порядок актуализации Программы

Основаниями для актуализации Программы могут являться:

выбытие или появление многоквартирных домов, подлежащих исключению (включению) из Программы (в Программу);

изменение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Программу;

изменение сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Программу;

иные основания, влекущие необходимость внесения изменений в Программу.

Программа подлежит актуализации не реже чем один раз в год в срок не позднее 30 апреля года, предшествующего году реализации Программы. При актуализации Программы утверждается перечень домов, включенных (исключенных) в Программу (из Программы), а также перечень домов, по которым изменена очередность проведения капитальных ремонтов.

Внесение в Программу изменений, предусматривающих сокращение перечня планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества, не допускается, за исключением случаев принятия соответствующего решения собственниками помещений в конкретном многоквартирном доме.

При актуализации Программы одновременно осуществляется актуализация соответствующих краткосрочных планов реализации Программы.

Раздел 6. Порядок разработки и утверждения краткосрочных планов

реализации Программы

Разработка краткосрочных планов реализации Программы направлена на конкретизацию сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнение планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с определением необходимого объема финансирования.

Краткосрочные планы реализации Программы разрабатываются сроком на один год.

Администрация Красночикойского муниципального округа в течение трех недель со дня официального опубликования Региональной  программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края утверждает Муниципальный краткосрочный план реализации Региональной  программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края в Красночикойском муниципальном округе и направляют его в Министерство территориального развития Забайкальского края в срок до 1 июня года, предшествующего году реализации Региональной  программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края.

Форма Муниципального краткосрочного плана реализации Региональной  программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края приведена в таблицах 1, 2, 3 приложения № 2.

Краткосрочный план реализации Региональной  программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края конкретизирует сроки проведения капитального ремонта, уточняет планируемые виды работ/услуг по капитальному ремонту.

Краткосрочные планы разрабатываются на основе фактических смет, разработанных для каждого дома, включенного в краткосрочный план. Краткосрочный план содержит следующие данные: 

- многоквартирный дом, его адрес;

 вид работ (услуг) по капитальному ремонту с указанием технических/конструктивных элементов объекта общего имущества, подлежащих такому ремонту, исходя из сметы, составленной на такие работы;

- объем финансирования на проведение капитального ремонта.

Порядок и условия предоставления мер  муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта устанавливаются  муниципальными правовыми актами .

Муниципальный краткосрочный планы реализации Программы подлежат опубликованию.

Раздел  7. Информационное и методическое обеспечение программы

Органы местного самоуправления муниципального образования – участники программы, через средства массовой информации, а также на официальных сайтах размещают информацию: 

-о содержании нормативных правовых актов и решений органов государственной власти Забайкальского края, органов местного самоуправления, касающихся реализации программы;

-о ходе реализации муниципальной программы, текущей деятельности органов местного самоуправления по выполнению программ;

-о правах и обязанностях собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, в которых предполагается проводить или проводится капитальный ремонт, и о необходимых действиях по защите этих прав;

-о системе контроля за расходованием средств Фонда и местных бюджетов, за выполнением муниципальной программы с указанием наименований осуществляющих контроль органов и фамилий, имен, отчеств должностных лиц, адресов электронной почты, номеров контактных телефонов и факсов;

-о планируемых и фактических результатах выполнения муниципальной программы.

Также муниципальное образование размещают в средствах массовой информации и на официальных сайтах сообщения:

-об объеме средств на проведение капитального ремонта конкретных многоквартирных домов, согласно решению о распределении полученных средств Фонда и распределении направляемых на долевое финансирование проведения капитального средств местного бюджета между многоквартирными домами, перечень которых включен в настоящую программу;

-о дате перечисления и объеме перечисленных в местный бюджет средств Фонда;

-о перечислении средств, направляемых на проведение капитального ремонта общего имущества конкретных многоквартирных домов, на отдельные банковские счета, открытые выбранными собственниками помещений в многоквартирном доме управляющими организациями в соответствии с частью 6 статьи 20 Федерального закона.

Юридические лица, получившие средства на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, обязаны установить в пределах земельных участков, на которых расположены ремонтируемые многоквартирные дома, информационные стенды с отражением следующей информации:

1) обо всех привлеченных исполнителях работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (подрядчиках, субподрядчиках) с указанием наименований юридических лиц и (или) фамилий, имен и отчеств индивидуальных предпринимателей, о выполняемых ими видах работ, номерах контактных телефонов, адресов электронной почты, адресов сайтов в сети Интернет (при изменении подрядных и субподрядных организаций данная информация незамедлительно обновляется);

2) о планируемых и реальных сроках начала и окончания выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, а при необходимости изменения таких сроков – о причинах их переноса и новых сроках, при этом сведения о выполнении указанных работ должны еженедельно обновляться;

3) о дате и времени приемки результатов работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, составе приемочных комиссий (не позднее чем за пять рабочих дней до дня приемки) и о результатах приемки выполненных работ.

Также данная информация размещается на соответствующих сайтах в сети Интернет.

При выявлении недостатков при реализации программы органы местного самоуправления, совместно с собственниками помещений многоквартирных домов, организуют и контролируют их своевременное устранение. 

Раздел 8. ОЦЕНКА РИСКОВ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ
Таблица 1
	Риск
	Вероятность
	Меры по минимизации

	Рост стоимости стройматериалов
	Высокая
	Индексация смет, использование механизма займа средств Регионального оператора.

	Недофинансирование (долги жителей)
	Средняя
	Претензионная работа, судебное взыскание долгов, разъяснительная работа.

	Некачественное выполнение работ подрядчиком
	Средняя
	Включение в реестр недобросовестных поставщиков, удержание гарантийных сумм.

	Климатические сбои (морозы)
	Высокая
	Планирование фасадных и кровельных работ только на летний период (май–сентябрь).


Раздел 9. СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ (KPI)
Целевые индикаторы.

Таблица 2
	№
	Наименование индикатора
	Ед. изм.
	2026
	2027
	2028

	1
	Количество МКД, охваченных капремонтом
	ед.
	1
	1
	0

	2
	Объем освоенных средств
	млн руб.
	8,6
	8,7
	0

	3
	Доля домов с устраненными аварийными дефектами
	%
	7,7
	7,7
	0


Раздел 10. Организация контроля за ходом исполнения Программы

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация Красночикойского муниципального округа в соответствии с действующим законодательством.

1. Краткосрочный план: Формирование плана реализации на 3 года вперед в соответствии с требованиями Правительства Забайкальского края (Постановление № 337).

2. Комиссия по капремонту: При Администрации создается межведомственная комиссия для рассмотрения спорных вопросов и очередности.

3. Приемка работ: Обязательное участие представителя Администрации и Совета дома в подписании актов приемки. Гарантия на работы — не менее 5 лет.

4. Отчетность: Ежегодный отчет Ответственного исполнителя перед Советом депутатов округа о ходе реализации Программы.

Раздел. 11 Приложения
Приложение 1

Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Красночикойского муниципального округа, в отношении которых на период реализации Программы планируется проведение капитального ремонта общего имущества
	№ п/п
	Наименование МО
	общая
площадь
МКД, всего
	Стоимость капитального ремонта

	
	
	кв.м
	млн. руб.

	1
	2
	3
	

	 
	2026 год
	 
	

	 
	Итого по Красночикойскому муниципальному округу
	988,89
	8,6

	1
	с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 86А
	988,89
	8,6

	 
	2027 год
	 
	

	 
	Итого по Красночикойскому муниципальному округу, в том числе:
	1 088,70
	8,7

	1
	с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 86Б
	1088,7
	8,7


