Муниципальный район «Красночикойский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«КРАСНОЧИКОЙСКИЙ РАЙОН»


ПОСТАНОВЛЕНИ
[bookmark: _GoBack]27 декабря  2024 года                                                            № 890
с. Красный Чикой



Об утверждении муниципальной программы
 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального района «Красночикойский район» на 2025- 2027 годы



Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании статьи 25 Устава муниципального района «Красночикойский район» администрация муниципального района «Красночикойский район» постановила:

1. Утвердить муниципальную программу "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального района «Красночикойский район» на 2025 - 2027 годы» (прилагается).
2.      Настоящее постановление официально опубликовать (обнародовать) в уполномоченном органе печати, на официальном сайте муниципального района «Красночикойский район».	


                                                                   
Глава муниципального района
«Красночикойский район»                                                        Е.А. Гостев
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с. Красный Чикой

2024 год
ПАСПОРТ
Муниципальной программы
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального района «Красночикойский район» на 2025-2027 годы»
	Наименование Программы
	Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального района «Красночикойский район» на 2025-2027 годы  (далее - Программа)

	Основание разработки программы          
	Распоряжение администрации муниципального района «Красночикойский район» от 15 ноября     2018 года № 592-р

	Заказчик программы
	Администрация муниципального района «Красночикойский район»

	Программа включена в перечень муниципальных программ, утвержденный нормативно-правовым документом
	Постановление администрации муниципального района «Красночикойский район» № 864 от 23.12.2024 года 

	Основной разработчик Программы   
	Отдел по развитию инфраструктуры администрации муниципального района                                     "Красночикойский район"

	Ответственный исполнитель Программы
	Администрация муниципального района «Красночикойский район»

	Приоритеты Программы
	Основные приоритеты Программы:
- развитие систем коммунальной инфраструктуры МР «Красночикойский район»
- обеспечение точного учёта потребления коммунальных услуг (по тепловой энергии и холодному водоснабжению)

	Цель и задачи Программы               
	Цель:
- создание условий для приведения 
коммунальной    инфраструктуры    в                                     соответствие    со    стандартами     качества,                                     обеспечивающими, комфортные условия проживания, повышение надежности электроснабжения  жизненно                                     важных  объектов  коммунальной   и   социальной инфраструктуры  МР "Красночикойский район»
Задачи:
- модернизация        объектов       коммунальной  инфраструктуры;                                    
- повышение эффективности  управления   объектами  коммунальной инфраструктуры
- привлечение средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации

	Риски реализации Программы
	Основные риски реализации Программы:
Внешние риски:
- изменения федерального и регионального законодательства, реализация на федеральном, региональном, муниципальном  уровне мероприятий, влияющих на содержание, сроки и результаты реализации мероприятий программы;
- уменьшение объемов финансирования программы;
- риск усиления разрыва между современными требованиями
и фактическим состоянием материально-технической базы, технического оснащения ресурсоснабжающих организаций.
Внутренние риски:
- кадровые риски;
-несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации муниципальной программы.

	Основные целевые       
индикаторы  Программы               
	1.Уровень  износа  объектов  коммунальной инфраструктуры : 2025 г.- 55 %, 2026 г.- 45 %, 2027 г. – 35 %.
2. Строительство площадки Зоошлаковых отходов 2 шт.

	Сроки и этапы реализации Программы
	Программа будет реализовываться  в один этап в 2025-2027 годы 


	Потребность в финансировании Программы          
	Потребность    в   финансировании   мероприятий за счет средств бюджета муниципального района "Красночикойский   район"  - 1000,00 тыс. руб., в т. ч.:
2025 г. – 1000,00 тыс. руб.,
2026 г. – 0,00 тыс. руб.,
2027 г. – 0,00 тыс. руб.

	Основные ожидаемые конечные результаты     
реализации Программы               
	Снижение уровня  износа  объектов  коммунальной инфраструктуры:
- повышение       качества коммунальных  услуг,
- снижение затрат на потребление в результате уменьшения  потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям, учёта потреблённых энергоресурсов,
- улучшение экологической ситуации в 
МР  «Красночикойский район"

	Контроль за реализацией программы	
	Администрация муниципального района «Красночикойский район»

	Информационный ресурс, на котором размещен проект Программы
	Официальный сайт администрации муниципального района http://чикой.забайкальский край.рф




Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Состояние жилищно-коммунального комплекса муниципального района «Красночикойский район» требует значительных капитальных вложений, направленных на реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, строительство новых объектов с применением современных технологий и материалов.
Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры муниципального района «Красночикойский район» характеризует:
1) высокий уровень износа основных производственных фондов, в том числе транспортных коммуникаций и энергетического оборудования;
2) высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия;
3) высокая себестоимость производства коммунальных ресурсов из-за сверхнормативного потребления, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности.
В настоящее время из более 9,5 км сетей теплоснабжения, 7,5 км водоснабжения и 3,2 км износ составляет 65 %. 
Теплоснабжение района обеспечивается 35 котельными, из которых 22 находится в муниципальной собственности. Установленное котельное и вспомогательное оборудование в значительной части морально и физически устарело.
Основными факторами, оказывающими негативное влияние на деятельность жилищно-коммунального хозяйства, качество предоставления коммунальных услуг, состояние окружающей среды, являются высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры, который составляет в среднем 65 %, ее технологическая отсталость и не оснащённость.
Территория Красночикойского района расположена в границах Байкальской природной территории, являющейся водосборной площадью озера Байкал. 
Красночикойским районнным судом 28.09.2020 года внесено решение по делу № 2-234/2020 по иску Забайкальского межрайонного природоохранного прокурора в интересах неопределенного круга лиц об обязании администрации муниципального района «Красночикойский район»  течение 10 месяцев со дня вступления решения в законную силу оборудовать площадки для временного хранения отходов - зоошлака, расположенных рядом с котельными: 
- МОУ «Красночикойская СОШ», расположенной по адресу: с.Красный Чикой, ул. Советская д. 69;
-Техникума, расположенной по адресу: с.Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 1;
-ГУЗ «Красночикойская ЦРБ», расположенной по адресу: с.Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 132;
- «Микрорайон», расположенной по адресу: с.Красный Чикой, ул. Первомайская;
- «МОУ Малоархангельская СОШ», расположенной по адресу: с.Красный Чикой, ул. Центральная, д. 75;
-МОУ «Коротковская СОШ», расположенной по адресу: с. Коротково, ул. Советская, д. 150;
- МОУ «Захаровская СОШ», расположенной по адресу: с. Захарово, ул. Центральная;
- МОУ «Шимбиликсая СОШ», расположенной по адресу: с. Шимбилик, ул. Центральная 95;
- МОУ «Архангельская ООШ», расположенной по адресу: с. Архангельское, ул. Колхозная д. 25;
- МОУ «Альбитуйская ООШ», расположенной по адресу: с. Альбитуй, ул. Школьная д. 1;
- МОУ «Большереченская СОШ», расположенной по адресу: с. Большая Речка, ул. Советская д. 11;
- МОУ «Верхнешергольджинская СОШ», расположенной по адресу: с. Верхний Шергольджин, ул. Центральная д. 53;
- МОУ «Урлукская СОШ», расположенной по адресу: с. Урлук, ул. Новая д. 24;
- МОУ «Жиндойская  СОШ», расположенной по адресу: с. Жиндо, ул. Советская д.27;
- МОУ «Мензенская СОШ», расположенной по адресу: с. Менза, ул. Школьная д. 4;
- МОУ «Конкинская ООШ», расположенной по адресу: с. Конкино, ул. Центральная д. 13;
- РТМ, расположенной по адресу: с. Красный Чикой, ул. Пролетарская д. 153;
- АТП, расположенной по адресу: с. Красный Чикой, ул. Первомайская д. 7.
Необходимо данные площадки разместить с подветренной стороны по отношению к жилым домам, оборудовать защитой от воздействия атмосферных осадков и ветров, оборудовать поверхность водонепроницаемым и химически стойким покрытием, по периметру произвести обваловку.
Несмотря, на положительные изменения, произошедшие за последние годы, не все намеченное удалось реализовать в полном объеме, и кардинального изменения ситуации достигнуть не удалось. Положение дел в отрасли остается сложным.
Для решения проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, приведения существующей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества необходимо обеспечить масштабную реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунального комплекса.
Включение мероприятий по подготовке коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду и создание нормативного запаса твердого топлива обусловлено необходимостью предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушениям функционирования систем жизнеобеспечения населения на территории района в период прохождения отопительных сезонов, предотвращения критического уровня износа основных фондов объектов коммунальной инфраструктуры, повышения надежности предоставления потребителям коммунальных услуг требуемого объема и качества.
Решение задач качественного и безаварийного прохождения отопительных сезонов соответствует установленным приоритетам социально-экономического развития и возможно только программными методами путем проведения комплекса мероприятий.
Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду предусматривают, в основном, проведение ремонта объектов коммунальной инфраструктуры с целью восстановления их ресурса, с заменой при необходимости конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также улучшения эксплуатационных показателей и качества предоставления коммунальных услуг населению. Так, к ним относятся работы, в процессе которых производится смена изношенных конструкций и оборудования или замена их на более прочные и экономичные, улучшающие эксплуатационные возможности ремонтируемых объектов.
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Красночикойского района требует координации и взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций коммунального комплекса, что обусловило необходимость применения программного метода и разработки программы.




Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ ПРОГРАММЫ

Основные приоритеты Программы:
- развитие систем коммунальной инфраструктуры МР «Красночикойский район»;
- обеспечение точного учёта потребления коммунальных услуг (по тепловой энергии и холодному водоснабжению).


Раздел 3. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Основной целью программы является создание условий для приведения коммунальной, инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания, повышение надежности электроснабжения жизненно важных объектов коммунальной и социальной инфраструктуры Красночикойского района.
Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:
- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры (бюджетные средства будут направлены на выполнение проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с ремонтом существующих объектов);
- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры;
- привлечение средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации.

Перечень основных мероприятий по реализации муниципальной программы Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального района «Красночикойский район» на 2025-2027 годы  приведен в приложении 1 к настоящей программе.

Программа основана на основе софинансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением бюджетных средств и средств внебюджетных источников.
Программа реализуется в один этап с 2025 по 2027 год. 
Для контроля программных мероприятий определены целевые индикаторы, характеризующие прямой эффект от реализации программы.
                                                                                             Таблица 1
Целевые индикаторы  Программы
	№ п/п
	Целевые индикаторы     
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	1
	Уровень износа объектов    коммунальной инфраструктуры, %
	55
	45
	35

	2
	Строительство площадки золошлаковых отходов, шт.
	2
	0
	0



Условиями прекращения реализации программы является досрочное достижение цели и решение задач программы, а также изменение механизмов реализации государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Раздел 4. ОСНОВНЫЕ РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1) Внешние риски:
- изменения федерального и регионального законодательства, реализация на федеральном, региональном, муниципальном  уровне мероприятий, влияющих на содержание, сроки и результаты реализации мероприятий программы;
- уменьшение объемов финансирования программы;
- риск усиления разрыва между современными требованиями и фактическим состоянием материально-технической базы, технического оснащения ресурсоснабжающих организаций.
2) Внутренние риски:
- кадровые риски;
-несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации муниципальной программы.

Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Потребность в финансовых средствах на выполнение мероприятий программы оценивается из бюджета муниципального района «Красночикойский район» 1000,00 тыс. руб., по годам:
2025 г. – 1000,00 тыс. руб.
2026 г. – 0,00 тыс. руб.
2027 г. – 0,00 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств муниципального бюджета. 
Учитывая ограниченные возможности бюджета муниципального района, механизм реализации программы предусматривает возможность привлечения средств из бюджета Забайкальского края на условиях, определенных краевой программой «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» государственной программы Забайкальского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края», утвержденной постановлением правительства Забайкальского края от 30 декабря 2015 года N 650 и финансовых средств МУП «РЖКХ».


Раздел 6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Для реализации проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры предусматривается привлечение средств краевого бюджета в виде субсидий на условиях софинансирования. 
Муниципальный заказчик программы:
- осуществляет общее руководство и управление реализацией программы;
- осуществляет координацию работ по реализации программы и контроль за ходом выполнения мероприятий программы;
- осуществляет ведение отчетности о реализации программы;
- несет ответственность за несвоевременную и некачественную подготовку и реализацию программы, осуществляет управление ее исполнителями, обеспечивает эффективное использование средств выделяемых на ее реализацию.
При необходимости муниципальный заказчик программы в установленном порядке вносит предложения о внесении изменений в программу.
Контроль за ходом выполнения мероприятий программы осуществляет заместитель руководителя администрации муниципального района «Красночикойский район».

Раздел 7. ОЦЕНКА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Успешное выполнение мероприятий программы позволит:
- снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;
- повысить качество предоставленных коммунальных услуг;
- снизить потребление энергетических ресурсов в результате уменьшения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;
- снизить незапланированные издержки производства на производство аварийно-восстановительных работ;
- снизить риск техногенных аварий;
- улучшить экологическую ситуацию в  районе,
- снизить уровень платежей за тепловую энергию.
Комплексный подход в решении вопроса модернизации объектов коммунальной инфраструктуры позволит эффективно расходовать бюджетные средства.
 Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе анализа целевых индикаторов, предусмотренных приложением  3 к муниципальной программе, исходя из соответствия текущих значений индикаторов (показателей) с их целевыми значениями. 
Мониторинг  и контроль реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно отделом экономического прогнозирования, анализа и сельского хозяйства администрации муниципального района «Красночикойский район» по итогам финансового года в соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации  муниципального района «Красночикойский район» 5 марта 2015 г. N 284.














Приложение 1
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

 (в ценах соответствующих лет, тысяч рублей)
	N   
п/п  
	Наименование  
мероприятий  
	Сроки 
реализации
	Источники финансирования 
 
Местный и краевой бюджет


	Потребность в финансировании     

	
	
	
	
	Всего


	в том числе по годам      

	
	
	
	
	
	2025 

	2026

	2027 


	1   
	2       
	
	3   
	4    
	5    
	6    
	7   

	1  
	- Строительство площадки золошлаковых отходов 2 ед.
	2025
	Бюджет муниципального района «Красночикойский район»


	
1000,00

-    
	
1000,00

-    
	
0

-    
	
-0  

	2.
	- замена котельного оборудования с. Урлук котельные установки -1,25 МВт –2 шт.
	2025
	
	0
	0
	0
	0

	3.
	- замена котельного оборудования с. Коротково котельная установка -1,25 МВт –1 шт;

	2025
	
	0
	0
	0
	0

	4.
	- замена котельного оборудования с. Архангельское котельная установка -0,7 МВт –1 шт;

	2025
	
	0
	0
	0
	0

	5.
	- замена котельного оборудования с. Малоархангельск котельная установка -1,25 МВт –1 шт;

	2025
	
	0
	0
	0
	0

	6.
	- замена 2х котельных установок на котельной МОУ «Красночикойская СОШ № 1» с КВр-1.5 на    КВр-1.75;

	2025
	
	0
	0
	0
	0

	7.
	-замена дымовой трубы котельная «АТП»;

	2025
	
	0
	0
	0
	0

	8.
	- замена котельной установки 1,25 МВт котельная «Микрорайон»

	2025
	
	0
	0
	0
	0

	9.
	- замена котельного оборудования в с. Байхор;

	2026
	
	0
	0
	0
	0

	10.
	-капитальный ремонт теплотрассы «ГУЗ «Красночикойская ЦРБ» протяженность 73 м;

	2026
	
	0
	0
	0
	0

	11.
	- строительство площадки Зоошлаковых отходов 2шт; 

	2026
	
	0
	0
	0
	0

	12.
	-капитальный ремонт теплотрасс МОУ «Захаровская СОШ» протяженность 86 м;

	2026
	
	0
	0
	0
	0

	13.
	- замена котельного оборудования с. Коротково котельные установки -1,25 МВт –1 шт;

	2026
	
	0
	0
	0
	0

	14.
	- замена котельного оборудования с. Архангельское котельная установка -0,7 МВт –1 шт;

	2026
	
	0
	0
	0
	0

	15.
	- замена котельного оборудования с. Малоархангельск котельная установка -1,25 МВт –1 шт;

	2026
	
	0
	0
	0
	0

	16.
	- капитальный ремонт теплотрассы «Техникум» протяженность 72 м;

	2027
	
	0
	0
	0
	0

	17.
	- установка приборов учёта тепловой энергии, холодного водоснабжения в МОУ «Архангельская ООШ»;

	2027
	
	0
	0
	0
	0

	18.
	- установка приборов учёта тепловой энергии, холодного водоснабжения в МОУ «Байхорская ООШ»;

	2027
	
	0
	0
	0
	0

	19.
	- установка приборов учёта тепловой энергии, холодного водоснабжения в МОУ «Жиндойская СОШ»;

	2027
	
	0
	0
	0
	0

	20.
	- установка приборов учёта тепловой энергии, холодного водоснабжения в МОУ «Большереченская СОШ»;

	2027
	
	0
	0
	0
	0

	21.
	- установка приборов учёта тепловой энергии, холодного водоснабжения в МДОУ «Красночикойский детский сад «Берёзка»»

	2027
	
	0
	0
	0
	0



