Муниципальный район «Красночикойский район»

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КРАСНОЧИКОЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ

от «23»_ноября_ 2018 г.                                                                  №  25_

с. Красный Чикой

О состоянии и вводе в эксплуатацию коллектора и очистных сооружений в селе Красный Чикой

# Заслушав и обсудив информацию депутата А.Т. Грешилова, директора МУП «РЖКХ» А.Г. Кривошеева об основных итогах расширенного заседания постоянной комиссии Совета по развитию инфраструктуры,   Совет отмечает, что на сегодняшний день комплекс очистных сооружений с коллектором не работоспособен по причине отсутствия достаточного количества  сточно-проточных вод по факту. При выполнении работ  не производилось  в полной мере уплотнение грунтов, в результате чего  происходило сильное проседание земли в весенне-летний период.  Асфальтирование нарушенного полотна дороги исключено из-за работ, вследствие  этого жители улиц Первомайской, Советской и прилегающих к ним  жилых и нежилых строений уже более года испытывают отрицательное воздействие пыли и грязи, резко растет социальное напряжение среди населения. Совет муниципального района констатирует, что  данное строительство проводилось без должного учета интересов жителей с. Красный Чикой. По информации подрядной организации “Стройкапитал” строительные  работы  завершены, объект сдан заказчику. Тем не менее, на сегодняшний день ни один потребитель к коллектору не подсоединен, без дополнительного целевого финансирования в обозримом будущем эти работы невыполнимы. Подключение к коллектору жителей индивидуального жилищного сектора техническо-технологически очень сложно, финансово обременительно. Выполнение Госпрограммы по охране озера Байкал в этой части не выполнено.

# На основании вышеизложенного  Совет муниципального района решил:

1. Обязать главу муниципального района «Красночикойский район» коллектор принимать комиссионно после полного испытания согласно СНиП на реально существующих объемах сточных вод при наличии положительного заключения  Роспотребнадзора на результат очистки.

2. Обратиться к министерству территориального развития и ГКУ «Служба единого заказчика» о проведении уплотнения грунта при укладке асфальта по улице Первомайская.

3.  Проинформировать врио Губернатора Осипова А.М. о данном решении.

4.  Обратиться к жителям села Красный Чикой.

5. Настоящее решение официально опубликовать  в уполномоченном органе печати.

Председатель Совета

муниципального района                                                          С.В. Стрекаловская

«Красночикойский район»

Муниципальный район «Красночикойский район»

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 «КРАСНОЧИКОЙСКИЙ РАЙОН»

ОБРАЩЕНИЕ

депутатов Совета муниципального района «Красночикойский район» к министру территориального развития Забайкальского края В.И. Паздникову, к директору ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края М.К. Гурулёву

Уважаемый Виктор Иванович!

Уважаемый Михаил Константинович!

В связи с высокой напряженностью среди населения села Красный Чикой по вопросу работы коллектора и  разрушенного асфальта на центральной улице села Совет муниципального района «Красночикойский район» просит Вас организовать проведение уплотнения грунта в местах укладки коллектора при проведении работ по асфальтированию улиц Первомайская, Советская. Данное обращение продиктовано наличием вышеуказанного мероприятия в локально-сметном расчете, но фактически не проведенном подрядчиком, однако принятым генеральным заказчиком.

Принято решением Совета

муниципального района

«Красночикойский район»

от  «23» ноября  2018 года  № 25__

Муниципальный район «Красночикойский район»

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 «КРАСНОЧИКОЙСКИЙ РАЙОН»

ОБРАЩЕНИЕ

депутатов Совета муниципального района «Красночикойский район» к жителям села Красный Чикой

Депутаты Совета муниципального района обращаются ко всем жителям села Красный Чикой с  призывом помнить о  том, что мы должны сохранить чистую среду обитания, чистые грунтовые воды. Наши выгребы не соответствуют требованиям санитарных норм.  В нашем селе подавляющее число семей пользуются системами индивидуального водоснабжения и индивидуальными выгребами. В Чикое  плотная застройка, требуемое по СанПиН расстояние в 50м от скважины до выгреба   не выдерживается. В результате в грунте  на глубине от 4м до глубины  залегания грунтовых вод идет постепенное накопление органических соединений, соединений от моющих веществ. Создаются благоприятные условия для размножения бактерий. Это может привести к загрязнению и заражению водоносного слоя. Чистая вода – основа жизнедеятельности нас с вами и наших детей. Рано или поздно нам придется принимать меры по гидроизоляции наших выгребов.

Обращаемся к жителям, планирующих устройство выгребов, предусмотреть в обязательном порядке гидроизоляцию выгребов. Обращаемся к жителям, имеющим выгребы, провести  гидроизоляцию выгребов.   Давайте стремиться сохранять в чистоте грунтовые воды!

Принято решением Совета

муниципального района

«Красночикойский район»

от  «23» ноября  2018 года  № 25__